## 캐시/임베딩 기반 SQL 재사용 Text2SQL Agent

AI Master Project 최종 보고서

| 작성자 | 심재규 |
| --- | --- |
| 사번 | 10370 |
| 프로젝트명 | 캐시/임베딩 기반 SQL 재사용 Text2SQL Agent |
| 수행 기간 | 2025.09.22 ~ 2025.11.21] |
| 팀원 |  |
| 멘토 | 김재혁M / 조재경M |

1. 프로젝트 개요

1-1. 배경 및 문제 정의

- SK Hynx 복잡해지는 공정 관련하여 정해진 UI 와 고정적인 Query 화면 만으로는 해결 할 수 없는 동적 데이터 분석의 필요성 증대

- SK Hynix 내부에서 LLM 자원 확충이 이루어 지지만, 아직 그 수요를 감당하기엔 부족한 상황

- Text2sql 을 구현하되, LLM 호출을 최소한으로 하는 Agent의 필요성 증대

1-2. 프로젝트 목표

정성적 목표

- 동적인 데이터 조회 가능한 text2sql agent 구현

- LLM 호출을 최소한으로 하여 제한된 자원 내에서 원활하게 동작 가능하도록 구현

정량적 목표 (KPI)

- 조건만 바꾼 채 반복되는 질의에 대해 SQL 생성 시간 감소

  - SQL 생성 시간 / 개선 아이템 적용 후 소요 시간 절반 이하 달성 / 질의 후 SQL 생성까지의 시간 측정

- SQL 생성 정확도

  - 정답 SQL 생성 / 정답률 80% / 데이터 조회 Query 에 대하여 정답 SQL과 조회 결과 동일 여부로 확인

2. 기술적 구현 내용

2-1. 시스템 아키텍처

- MAC-SQL 기반의 text2sql agent 구현

- 자주 생성되는 SQL Query 는 간단한 summary 와 함께 Vector DB 에 저장

- MCP Server 로 구현하여 범용적인 사용 가능하도록 구현

2-2. 사용 기술 스택 및 선정 이유

| 분야 | 기술/도구 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| AI/ML | Langchain/Langgraph, MCP | Multi-agent 기반의 시스템 구현 및 MCP 서버 구현 용 |
| 백엔드 | python | Langchain/langgraph 기반의 agent 구현을 위한 python backend구현 |
| 프론트엔드 | Streamlit | Agent 성능 확인을 위한 UI 구현 |
| 데이터베이스 | ChromaDB | Vector DB 용으로 사용 |

2-3. 핵심 구현 과정

[단계별 구축 내용을 Phase 로 구분하여 작성해 주세요]

Phase 1. 데이터 구축 및 분석

- Chinook DB 기반으로 Agent 성능 검증 수행

- LLM을 통하여 Chinook DB Column Description 작성 및 M-Schema 구축

- LLM 기반으로 테스트 데이터셋 생성 및 테스트

Phase 2. AI 에이전트(모델) 설계 및 최적화

- MAC-SQL 구조의 Agent 구축

- SQL의 조회 조건 일부만 변경된 채 반복되는 질의에 대하여, SQL 생성 속도 향상 및 LLM 자원 사용 최소화를 위한 VectorDB 기반의 RAG 구축

- MCP Agent 로 구축하여 범용적인 사용성 확보(SQL Guard / Cache 적용)

Phase 3. 플랫폼 통합 및 배포

- Text2sql Agent 로직 개발 후 MCP Server 化

- Backend 에서의 사용 및 Code Dev Assistant tool 에서 MCP 로 활용 가능

3. 성과 및 결과물

3-1. 최종 성과 분석

목표 달성도

[ 정성적/정량적 목표의 달성 내용을 표현합니다]

| 성과 지표 | 목표 수치 | 달성 수치 | 달성률 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모델 정확도 | 80% | 86% | 107% | LLM 으로 생성한 테스트 케이스 15케이스 중 13건 정답 유추 성공 |
| 응답 시간 | 3초 | 3초 | [100%] | 첫 질의 + 조건 변경한 반복 질의 수행으로 테스트 시 평균 SQL 생성 시간 3초 이내 달성(GPT-5 기준) |

핵심 성공 요인

- M-Schema 를 통한 selector node 의 table/column 선택 정확도 향상 및 hallucination 감소

- SQL Guard 를 통한 안정적 SQL 생성 및 데이터 안정성 확보

- 각 Agent Node 별 프롬프트 튜닝을 통한 답변 정확도 향상

- MCP 서버 구현을 통한 범용적 사용성 확보

3-2. 결과물

소스코드 저장소

GitHub/GitLab 링크: https://github.com/skcc-ai/masterprj-inno-1/tree/main/10370

시연 영상 또는 결과물 화면

-Agent 실행 및 결과 화면-

-MCP Server SQL Guardrail-

4. 결론 및 제언

4-1. 프로젝트 회고 (Self-reflection)

배운 점

- Text2sql 을 구현하기 위한 여러 논문에 기술된 Agent의 구조에 대한 학습

- DB Schema 기술 정도에 따른 성능 지표 변화(M-Schema)

- Text2sql 분야에 대한 연구 방향 및 트렌드

가장 어려웠던 점과 극복 과정아쉬웠던 점

- 단순 프롬프트 튜닝으로는 해결되지 않는 selector node 의 hallucination

- DB Schema 정보뿐만 아니라, 각 테이블 간의 관계를 정의한 bonus map 을 추가하여 정확도를 높일 수 있었음

- Schema 직접 주입 과정에 있어서, 정확도를 높이기 위해 자세한 DB Schema 에 대한 정보를 주입 하였던 점에서,
제한된 Schema 정보 만으로도 충분히 SQL 을 생성할 수 있도록 구조 개선을 해보고 싶음

4-2. 향후 발전 방향

성능 고도화 방안

- 대용량 및 다양한 DB에 적용 가능하도록 DB Meta data를 주어진 한도 내에서 적용하여 SQL 생성 가능한 Agent 구조로 고도화

업무 적용 가능성

- 제조 산업 현장 내에서 다양한 데이터 비교 조회를 위해 동적인 SQL 문 생성 및 실행의 필요성 확인

- MCP 서버로 구동 후, Code dev assistant tool과 연동하여 개발자들의 SQL Query 개발 시간을 대폭 감소

기술적 발전 방향

- 최소한의 SQL Meta data 기반의 SQL 생성 및 안정적 SQL 생성 정확도 확보 가능하도록 Agent 안정화

- MAC-SQL 과 함께 CHESS SQL 을 혼용하여 Agent 구조 고도화 가능

본 보고서는 2025-11-18 에 작성되었습니다.